## Slide 1: AIイノベーション推進Gへの依頼事項について
ご支援頂きたい内容は、BPSの請求支払のAIエージェント（n8n）化の他Gの展開実装および実務装着の支援になります。
現行の支払依頼申請CHK作業の課題および業務量は以下の通りになります。 *実際のAsisTobe業務フローは ToBe業務イメージ を参照ください。

## Slide 2: 顧客管理Gの具体的な支援内容について
詳細は以下の通りになります。
業務の効率化
会社名の名寄せにおけるWeb調査・突合作業をAIで支援し、担当者が目検に集中できる状態（生産性向上）を目指す。
PRJの目的
業務利用可能な状態への仕上げ
既に構築済みのAIによるWebクローリングを実施するn8n仕組みに対し、 n8nの軽微な追加要望の改修とそれに伴うテスト、運用整理、ドキュメント整備などを行い、より実運用に耐えられるものに仕上げる。
今期のゴール
n8n改善・運用整備・移行検討
既存n8nワークフローの理解・改修、エラー対応や再実行方法の整理、設計書・運用手順書の作成をお願いしたい。
また、WANT要件として、Azure上のn8n環境をAWSへ移行する場合の方式検討および必要に応じた移行対応も含めたい。
お願いしたい 内容
AI/RPA/クラウド知見のある方歓迎
リソース：0.5人月入れる方を1名
期間：7月～9月の2～3カ月程度。（すぐに入れれば6月からお願いしたい）
スキル：設計書や運用手順書作成、テスト・課題管理などの基礎的なSEスキルやAWSやRPAツールなどを触ったことがある方
リソース・
期間・スキル
引継ぎ可能な一式資料と改修済みワークフロー
n8nワークフロー、処理フロー資料、設計書、テスト結果、課題管理表、運用手順書、エラー対応手順を成果物とする。
AWS移行を実施する場合は、移行検討資料、移行後環境、移行完了報告も成果物に含める。
成果物

## Slide 3: BPSの具体的な支援内容について
詳細は以下の通りになります。
請求関連登録業務の効率化・横展開
請求データ、請求書、関連ドキュメントをConcurや活文へ登録するn8nの仕組みを他グループにも展開する。
PRJの目的
他グループ向けのn8nの構築完了
既存のスプシ（GAS）→n8n→Concur／活文連携の仕組みをベースに、 他グループの業務要件に合わせて改修を行い、今期中に利用開始できる状態まで構築する。
今期のゴール
横展開に向けた開発・チューニング対応
要件定義結果を踏まえ、データ加工ロジックといったn8nの軽微な改修、Concur API／活文 API連携部分の確認・実装をお願いしたい。
既存の仕組みを活用しつつ、Concurに登録されるデータパターンの差異に対応できるようにする。
お願いしたい 内容
スプシ（GAS）/RPA/API連携の知見のある方歓迎
リソース：0.5人月入れる方を1名
期間：7月～9月の2～3カ月程度。（すぐに入れれば6月からお願いしたい）
スキル：APIによる実装・テスト・課題管理などの基礎的なSEスキルやスプシ（GAS）、RPA、文書管理システムなどを触ったことがある方
リソース・
期間・スキル
引継ぎ可能な一式資料と改修済みワークフロー
n8nワークフロー、処理フロー資料、設計書、テスト結果、課題管理表を成果物とする。
成果物

## Slide 4: ToBe業務イメージ（顧客管理G）
企業情報を目検で確認する業務を完全にAIのWebクローリングによる自動化を実現した
初期名寄せの30,000件目検調査を行う場合、約1,000時間（1件あたり2分削減）の人手作業の削減効果が見込める。
人による目検作業時間：5～10分程度/1件
A
S
I
S
担当者
システム
目検リストファイル受領
MEGAGON関連
Excel
Excel
Excel
Sharepoint
目検リストファイル格納
Excel
Excel
Excel
法人・個人事業主の 目検リスト内容確認
Excel
Excel
Excel
法人企業か？
Yes
No
国税庁のサイトに対して
法人名称で検索
個人事業名で ネットを検索
Internet（SNSなど）
国税庁
調査結果を書き込み
Sharepoint
T
O
B
E
法人検索は国税のサイトをAPIで取得
個人企業検索はWebクローリング
担当者
AI
システム
法人企業か？
Yes
No
国税庁のサイトに対して
法人情報取得API実行
個人事業名で
Webクローリング
Internet（SNSなど）
国税庁
目検リストファイル受領
MEGAGON関連
Excel
Excel
Excel
Sharepoint
目検リストファイル格納
Excel
Excel
Excel
n8n
Excel
目検リストファイル取得
Sharepoint
調査結果ファイル格納
調査結果内容確認
Excel
Excel
Excel
AIによる目検作業の完全自動化
Excel

## Slide 5: ToBe業務イメージ（BPS）
請求書提出後、Concurへ投入するデータを作成するためのRPA実行にかかる前処理、 後処理の一連の作業をAIエージェントで自動化することで手作業の排除、リードタイム短縮を図る。
A
S
I
S
T
O
B
E
請求書受領
請求書取得/ 共有フォルダ格納
AppSheet提出
GASによる スプシ書込
請求書提出
支払依頼WSの 一次チェック
支払依頼WSの 二次チェック
請求書チェック・WS入力
支払依頼WSの RPA用前処理
ファイル移動/ ExcelVBA準備
RPA処理準備・実行
RPA実行
支払依頼WSへ 結果の転記
システム化
自動化
自動化
自動化
支払WSの確認...
結果確認
請求書受領
請求書取得/ 共有フォルダ格納
AppSheet提出
GASによる スプシ書込
請求書提出
支払依頼WSの 一次チェック
支払依頼WSの 二次チェック
請求書チェック・WS入力
システム化
自動化
支払依頼WSを基に処理実行
AIエージェントによる処理
自動化
支払依頼WSへ 結果の転記
自動化
支払WSの確認...
結果確認
AI エージェント化
リードタイム短縮
支払依頼WSの 一次チェック
手作業
手作業