## Slide 1: AIイノベーション推進Gへの依頼事項について
ご支援頂きたい内容は、BPSの請求支払のAIエージェント（n8n）化の他Gの展開実装および実務装着の支援になります。
現行の支払依頼申請CHK作業の課題および業務量は以下の通りになります。 *実際のAsisTobe業務フローは ToBe業務イメージ を参照ください。

## Slide 2: 具体的な支援内容について
詳細は以下の通りになります。
業務の効率化
毎月発生している事務センターのCHK作業をn8nにより自動化し、手作業による作業時間の削減（および見極め）を行う。
業務の標準化と属人化の解消
複雑なマニュアルや担当者に依存していた業務プロセスをn8nのワークフローとして可視化・標準化を行い、誰でも業務を回せる状態にする。
PRJの目的
現新比較の完了と精度の証明
既存の手作業（現）とn8nによる自動処理（新）を比較し、差分の特定および追加実装と許容範囲の精度となっているか確認する。
実務運用フローの確立
例外発生時（エラー時）の対応フローや、システム仕様変更時のメンテナンス手順を含めた運用マニュアルが整備されている。
今期のゴール
現新比較テストの伴走支援
テスト計画のレビューおよび結果の妥当性を評価する。また、差分（エラー）発生時の原因究明とn8nワークフローの修正サポートを行う。
運用ルール・マニュアル策定の支援
自動化後の新しいToBe業務フローの整理を行う。
お願いしたい 内容
リソース：0.5人月入れる方を2名
期間：2～3カ月程度
スキル：業務フロー図の作成・整理スキルをお持ちだったり、AWSやn8n（orRPAツール）などを触ったことがある方は歓迎
リソース・
期間・スキル
n8nのワークフロー
運用マニュアル（業務フロー図）
成果物

## Slide 3: ToBe業務イメージ（顧客管理G）
企業情報を目検で確認する業務を完全にAIのWebクローリングによる自動化を実現した
初期名寄せの30,000件目検調査を行う場合、約1,000時間（1件あたり2分削減）の人手作業の削減効果が見込める
人による目検作業時間：5～10分程度/1件
A
S
I
S
担当者
システム
目検リストファイル受領
MEGAGON関連
Excel
Excel
Excel
Sharepoint
目検リストファイル格納
Excel
Excel
Excel
法人・個人事業主の 目検リスト内容確認
Excel
Excel
Excel
法人企業か？
Yes
No
国税庁のサイトに対して
法人名称で検索
個人事業名で ネットを検索
Internet（SNSなど）
国税庁
調査結果を書き込み
Sharepoint
T
O
B
E
法人検索は国税のサイトをAPIで取得
個人企業検索はWebクローリング
担当者
AI
システム
法人企業か？
Yes
No
国税庁のサイトに対して
法人情報取得API実行
個人事業名で
Webクローリング
Internet（SNSなど）
国税庁
目検リストファイル受領
MEGAGON関連
Excel
Excel
Excel
Sharepoint
目検リストファイル格納
Excel
Excel
Excel
n8n
Excel
目検リストファイル取得
Sharepoint
調査結果ファイル格納
調査結果内容確認
Excel
Excel
Excel
AIによる目検作業の完全自動化
Excel

## Slide 4: ToBe業務イメージ（BPS）
請求書提出後、Concurへ投入するデータを作成するためのRPA実行にかかる前処理、 後処理の一連の作業をAIエージェントで自動化することで手作業の排除、リードタイム短縮を図る。
A
S
I
S
T
O
B
E
請求書受領
請求書取得/ 共有フォルダ格納
AppSheet提出
GASによる スプシ書込
請求書提出
支払依頼WSの 一次チェック
支払依頼WSの 二次チェック
請求書チェック・WS入力
支払依頼WSの RPA用前処理
ファイル移動/ ExcelVBA準備
RPA処理準備・実行
RPA実行
支払依頼WSへ 結果の転記
システム化
自動化
自動化
自動化
支払WSの確認...
結果確認
請求書受領
請求書取得/ 共有フォルダ格納
AppSheet提出
GASによる スプシ書込
請求書提出
支払依頼WSの 一次チェック
支払依頼WSの 二次チェック
請求書チェック・WS入力
システム化
自動化
支払依頼WSを基に処理実行
AIエージェントによる処理
自動化
支払依頼WSへ 結果の転記
自動化
支払WSの確認...
結果確認
AI エージェント化
リードタイム短縮
処理無くす
手作業
手作業